| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы БАЙМА? РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* БИКЕШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ 453671, Баш7ортостан Республика3ы, Байма7 районы, Бикеш ауылы, 1 Май урамы,1а тел.: 8(34751) 4-71-73,4-71-89 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕКЕШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453671,Республика Башкортостан , Баймакский район, с.Бекешево, ул.Первомайская , 1а тел.:8(34751) 4-71-73,4-71-89 |
| --- | --- | --- |

№  5

?АРАР                                                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4  март      2015  й                                                                                 4  марта   2015  г

«Об  организации безаварийного пропуска «Паводка-2015 г.»

В соответствие с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от  21 февраля 2013  года № 177-р, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунальных сетей, инженерных коммуникаций, организаций к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского  поселения  Бекешевский  сельсовет  муниципального района Баймакский район РБ Администрация  сельского  поселения  Бекешевский  сельсовет   муниципального района Баймакский район Республики  Башкортостан

постановляет:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского  поселения  Бекешевский  сельсовет муниципального района Баймакский     район с распределением обязанностей на  период  с 05.03.  по  31.05.2015 года  (по согласованию, приложение № 1);

- Утвердить согласованный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на   территории сельского  поселения  Бекешевский  сельсовет  муниципального района Баймакский район (по согласованию, приложение № 2);

-создать противопаводковые  комиссии и аварийные бригады с необходимой техникой во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых мероприятий;-разработать и осуществить превентивные  мероприятия по пропуску ледохода и паводка,      обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений;

-в период прохождения ледохода и повышения уровня паводковых вод организовать       круглосуточное дежурство из числа руководящих работников;

- Руководителям  хозяйств (  С.Р. Байрамгулов . ,  Байзигитов И Г )  подготовить места временного проживания и размещения имущества, скота на случай возникновения необходимости эвакуации из зон подтопления или затопления;

-балансосодержателям  гидротехнических сооружений (   Камаритдинова Р В    )   произвести очистку дорог и подъездных путей к ГТС и до 25 марта 2015 года доложить в орган управления ГО и ЧС о готовности объектов к пропуску воды;

4.  Директорам  школы   (Ишмурзин  Р. С. Ямалетдинова Л А . )принять меры по    организации в муниципальных учреждениях образования  проведение с учащимися  мероприятий  по безопасности на водных объектах во время паводка.

5.    Руководителям хозяйств ( Байрамгулов С.Р  , Байзигитов  И Г . )    -организовать аварийную бригаду, в состав которой включить погрузочную технику и автотранспорт;

- Контроль за выполнением данного постановления   оставляю  за собой

И. о. главы    сельского  поселения                                                               Ю.Х. Васючкова

#### Приложение № 1 к постановлению

Администрации  СП Бекешевский  сельсовет

Баймакский район

от «  4 »  марта    2015 г.  №   5

Согласованный состав   противопаводковой комиссии сельского  поселения  Бекешевский  сельсовет  МР  Баймакский  район

Председатель комиссии:   Камаритдинова Р В .  .- и. о. главы  Администрации сельского  поселения

Члены комиссии:

-   Байзигитов  И Г . – директор  НПО   СПК «  Баймакское»

- Байрамгулов  С.Р.  председатель  СПК  «  Рассвет»

- Бикбаев  Р.  Б.  –   главный  врач  Бекешевского  СВА

- Ковалев  С С   - инженер  СПК «  Рассвет»

- Баскаков  В.  Н   -  электрик   НПО  СПК  « Баймакское»

- Искужин  Р.  А. -  мастер   Башкиргидромелеорация

- Панфилов  В. -  машинист

- Киекбаев  Р. мелеоратор

- Ишмурзин  Р. С. -  директор  школы с.  Бекешево

- .Ямалетдинова  Л А .  -  директор  школы  с.  Куянтаево

- Янтурин И Р -  тракторист

Управляющий Делами Администрации                            Ю.Х.Васючкова

Приложение № 2 к  постановлении № 5

ПЛАН

мероприятий  паводковой  комиссии  Бекешевского  сельсовета  на  2015 год

| п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвердить состав комиссии | 04.03.2015 | Камаритдинова Р В |
| 2. | Провести заседание комиссии | до 15.03. | Камаритдинова Р В |
| 3. | Подготовить транспортные средства для отвода талых вод и открытия дорог, очистка складов и других объектов | до 20.03. | Байзигитов И Г Байрамгулов С. Р. |
| 4. | Очистка от снега объектов животноводства, территории зернотока, водоотводных труб в населенных пунктах и учреждениях | до 25.03. | Руководители учреждений, цехов, землеустроитель |
| 5. | Очистка водоотводных труб по трассе Баймак- Темясово, Бекешево - Нигаматово | до 25.03. | СДРСУ Янтурин И Р |
| 6. | Спуск воды из плотин ОПХ, СПК «Рассвет». | до 25.03.-30.03 | Байзигиов И Г Байрамгулов С. Р. . Искужин Р. А. |
| 7. | Подготовить и согласовать договор с МЧС, СДРСУ для разрушения ледового затора (взрывные работы) и пропуска воды на реке Сакмара. | при необходимости | Камаритдинова Р В. СДРСУ |
| 8. | Очистка водоотводных труб по населенным пунктам, проверка рабочего состояния задвижек на плотинах. | после 25.03 | Кутуева Л А Янтурин И Р |
| 9. | Очистка дорог от снега до свалки ТБО. | до 30.03. | Ковалев С С Янтурин И Р |
| 10. | Очистка от снега и отвод воды по населенным пунктам, по улицам | при необходимости | Кутуева Л А Депутаты Совета . |
| 11. | Ремонт водоотводного моста к животноводству СПК «Рассвет» | до 10.04 | Байрамгулов С. Р. . СДРСУ |
| 12 | Ремонт переходного пешеходного моста на ул. Л.Пономарева | до 30.05 | Камаритдинова Р В |
| 13 | Принятие комплексных мер по ослаблению ледового покрова на периферий мостов с. Куянтаево и Бекешево (По мере усиления таяния снежного и ледового покрова). | 19.03. – 15.04. | Камаритдинова Р В Искужин Р.А. |
| 14 | Регулярное обследование состояния плотин и мостов с.Куянтаево и с.Бекешево. | 19.03 – 15.04. | Камаритдинова Р В |

Глава  администрации                                                                         Камаритдинова  Р В