Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на устройство водопроводных сетей в с.Бекешево. 10 км | Бюджет РБ | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Бекешево по ул.Колхозной 10 км | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство водопроводных сетей в с.Бекешево по ул Трактовая 0,7 , Колхозная 2 км, Молодежная 0,9 км, Горная 1км, Центральная 1,2 км,Кооперативная 0,5км, Садовая 1,1 км | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт водонапорных башен в с.Бекешево | Местный бюджет | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Установка ограждения санитарной зоны вокруг водонапорных башен с.Куянтаево и с. Бекешево | Местный бюджет | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,6 | Строительство водопровода в с.Куянтаево 10км | Бюджет РБ | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Постановка на учет объектов водоснабжения в с.Бекешево и в с.Куянтаево | Местный бюджет | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Разработка проекта зоны санитарной охраны источников водоснабжения и схемы водоснабжения с.Бекешево и в с.Куянтаево | Бюджет РБ Местный бюджет | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД на строительство газопровода к . с.Бекешево и газораспределительных станций по ул.Колхозная, Трактовая, Первомайская, Кооперативная, Садовая, Степная | Бюджет РБ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство газопровода к . с.Бекешево и газораспределительных станций по ул.Колхозная, Трактовая, Первомайская, Кооперативная, Садовая, | Бюджет РБ | 0 | 18 000 | 45 000 | 68 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.2 | Содержание сетей уличного освещения 30 км . | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Санитарная очистка территории |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на размещение пункта временного хранения ТБО с.Бекешево и в с.Куянтаево | Бюджет РБ | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | Бюджет РБ | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Ограждение пункта временного хранения ТБО с.Бекешево и в с.Куянтаево | Местный бюджет | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Содержание пункта временного хранения ТБО с.Бекешево и в с.Куянтаево | Местный бюджет | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4.5 | Затраты на ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок в с.Бекешево и в с.Куянтаево плюс на новую свалку | Местный бюджет бюджет РБ | 0 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Контейнеры емкостью 8 м3 | Местный бюджет | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | 2 Кладбища в с.Бекешево и 1 в с.Куянтаево поставновка на кадастровый учет | Местный бюджет | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Приобретение Мусоровоза | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Улично-дорожная сеть |  |
| 5.1 | Раработка проекта организации дорожного движения ( стоимость 1км-8000руб) с.Бекешево 17,2 км и в с.Куянтаево 8.4 км | Местный бюджет | 0 | 137 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Содержание дорог с.Бекешево и в с.Куянтаево | Бюджет РБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.3 | Мосты ремонт с.Бекешево и в с.Куянтаево | Местный бюджет | 0 | 250 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Тротуары в с.Куянтаево | Местный бюджет, бюджет РБ | 0 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |